Отлично! На основе вашего описания и предоставленного примера, я составил техническое задание для мобильного антивирусного приложения **"zv"**.

---

### **Техническое задание на мобильное приложение "zv" (Антивирус)**

**1. Краткое описание проекта (суть)**

**Название мобильного приложения:** **zv**

**Описание:** Кроссплатформенное мобильное приложение для обеспечения базовой безопасности устройства. Позволяет сканировать файлы и URL-адреса на наличие угроз (вирусы, фишинг), просматривать историю проверок, получать сведения о системе и управлять настройками безопасности.

**Цель:** Создать удобный и надежный инструмент для проверки безопасности файлов и ссылок на мобильном устройстве.

**Аналоги:** Dr.Web Light, Kaspersky Internet Security, Norton Mobile.

**Дата сдачи:** Указать в соответствии с вашей учебной группой.

---

**2. Основные требования (Функциональные)**

**2.1. Пользовательские роли**

*   Авторизованный пользователь — регистрация/вход, полное сканирование, просмотр полной истории угроз, доступ ко всем настройкам.

*   Гость — вход в ограниченный режим, базовое сканирование (с лимитами), просмотр сведений о системе.

*   Администратор (опционально, для тестов) — управление пользователями, просмотр агрегированной статистики.

2.2. Базовый функционал (MVP)

1.  Аутентификация: Регистрация и вход по email/password, вход через Google (опционально), гостевой режим.

2.  Сканер файлов: Проверка выбранных файлов и приложений через интегрированные API (VirusTotal).

3.  Сканер URL: Проверка введенных или скопированных ссылок на фишинг и вредоносность через интегрированные API (OTX, VirusTotal).

4.  История угроз: Просмотр списка всех проведенных сканирований с результатами (угроза/безопасно), датой и типом проверки (файл/URL). Возможность очистки истории.

5.  Сведения о системе: Отображение информации о телефоне (модель, версия ОС, объем памяти, батарея и т.д.).

6.  Настройки: Настройка уведомлений, выбор тем (светлая/темная), управление аккаунтом, очистка кеша, политика конфиденциальности.

7.  Главный экран (MainActivity):** Быстрый доступ к основным функциям (сканер файлов, сканер URL), отображение статуса последней проверки.

**2.3. Нефункциональные требования**

*   Платформа:Android 8.0+ (API 26+).

*   Производительность: Время отклика UI < 300 мс. Сканирование не должно "подвешивать" интерфейс.

*   Безопасность: Все запросы к API по HTTPS, безопасное хранение учетных данных (Firebase Auth).

*   Конфиденциальность: Минимизация собираемых данных. История сканирований привязана к аккаунту с возможностью ее удаления.

*   Доступность: Поддержка Material Design 3, корректное отображение на разных размерах экранов.

---

**3. Предложенный стек технологий**

*   Frontend (мобильное): **Kotlin** (нативный Android).

*   Backend / BaaS: **Firebase** (Authentication, Firestore, Cloud Storage, Cloud Functions).

*   Внешние API: VirusTotal API, AlienVault OTX API.

*   Архитектура: MVVM.

*   CI/CD: GitHub Actions.

Обоснование выбора Firebase: Позволяет быстро развернуть бэкенд для аутентификации и хранения данных пользователей без написания серверного кода, что идеально для MVP и учебного проекта с ограниченными сроками.

---

4. Рекомендуемые инструменты разработки

*   IDE: Android Studio.

*   Дизайн: Figma.

*   Контроль версий: GitHub.

*   Бэкенд: Firebase Console.

*   Тестирование API: Postman.

---

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Приложение (Kotlin, MVVM) ↔ Firebase Firestore (история, настройки) & Auth (пользователи) ↔ Внешние API (VirusTotal, OTX) для сканирования.

5.2. Структура БД (Firestore)

*   `users`: { uid, email, displayName, dateCreated, accountType (guest/registered) }

*   `scan_history`: { id, userId, scanType (file/url), target (имя файла/URL), result (safe/malicious/suspicious), threatName (String), timestamp, details (Object) }

*   `user_settings`: { userId, notificationsEnabled (Boolean), theme (String) }

---

6. UI/UX: основные экраны + требования

1.  Экран приветствия и выбора способа входа (Войти, Зарегистрироваться, Войти как Гость).

2.  Главный экран (MainActivity):

Крупные кнопки "Сканировать файлы" и "Проверить URL".

Краткая сводка (последний результат сканирования, статус системы).

3.  Экран сканирования файлов: Выбор файла из проводника → отображение процесса → результат.

4.  Экран сканирования URL: Поле ввода/вставки ссылки → результат.

5.  Экран истории: Список карточек с результатами сканирований. Возможность поиска и фильтрации.

6.  Экран сведений о системе: Информация представлена в виде списка.

7.  Экран настроек: Переключатели и пункты меню.

Wireframe: Минималистичный интерфейс в стиле Material Design 3. Акцент на крупные, понятные кнопки действий и читаемые списки.

---

7. Тестирование

*   Unit-тесты для ViewModel и утилитных классов.

*   Интеграционные тесты: сценарий "Гость → сканирует URL → видит результат в истории".

*   Тестирование на реальных устройствах.

*   Тестирование работы с API (успешный ответ, ошибка сети, лимит запросов).

---

8. Релиз

*   Репозиторий: Git (feature-branch workflow).

*   GitHub Actions: сборка APK для тестовых релизов.

*   Release: Google Play / RuStore (опционально).

---

9. Безопасность и приватность

*   Все запросы к VirusTotal/OTX идут с вашего бэкенда (Cloud Functions) для сокрытия API-ключей.

*   Firestore Security Rules настроены так, что пользователь имеет доступ только к своим данным.

*   Минимальные права для приложения на устройстве.

---

10. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 --- Discovery & Прототип (1 неделя)

*   Цели: Финализация ТЗ, проектирование БД, создание прототипа UI в Figma, настройка репозитория и проекта Firebase.

*   Задачи:**

*   День 1-2: Детализация ТЗ, проектирование структуры БД.

*   День 3-4: Создание кликабельного прототипа всех экранов в Figma.

*   День 5: Настройка GitHub репозитория, создание базового проекта Android Studio. Инициализация проекта Firebase (Auth, Firestore).

*   **Доставка:** Утвержденное ТЗ, прототип в Figma, рабочий репозиторий с базовой структурой проекта.

**Sprint 1 --- База и Аутентификация (1.5 недели)**

*   Цели: Реализация гостевого режима, авторизации и регистрации. Наполнение БД тестовыми данными. Базовая навигация.

*   Задачи:

*   Реализация экранов входа, регистрации и гостевого доступа (Firebase Auth).

*   Настройка навигации между экранами (Jetpack Navigation).

*   Создание основных ViewModel.

*   Разработка базовых моделей данных и репозиториев для работы с Firestore.

*   Наполнение Firestore тестовыми пользователями и историей сканирований.

*   Доставка: Приложение с рабочим процессом аутентификации и навигацией по пустым экранам. Firestore с тестовыми данными.

Sprint 2 --- Ядро: Сканирование и История (2 недели)

*   Цели: Интеграция с API, реализация сканирования файлов и URL, создание экрана истории.

*   Задачи:

*   Создание Cloud Functions для безопасных запросов к VirusTotal и OTX API.

*   Реализация логики сканирования файлов (выбор, отправка, парсинг ответа).

*   Реализация логики сканирования URL.

*   Разработка экрана истории с подгрузкой данных из Firestore.

*   Отображение результатов сканирования в реальном времени.

*   **Доставка:** Рабочий сканер файлов и URL. Экран истории, отображающий результаты сканирований.

Sprint 3 --- Система и Настройки. Полировка. (1.5 недели)

*   Цели: Реализация оставшихся экранов, улучшение UI/UX.

*   Задачи:

*   Реализация экрана "Сведения о системе" (получение системной информации).

*   Реализация экрана "Настройки" (сохранение предпочтений в Firestore).

*   Внедрение темы (светлая/темная).

*   Полировка UI, устранение багов, улучшение производительности.

*   Написание базовой документации (README).

*   Доставка: Полностью функционирующее приложение со всеми заявленными экранами. Стабильная сборка.

Sprint 4 --- Тестирование, Релиз, Подготовка к сдаче (1 неделя)**

*   Цели: Всестороннее тестирование, сборка финального APK, подготовка к демонстрации.

*   Задачи:

*   Проведение UAT (тестирование одногруппниками).

*   Исправление критических багов.

*   Регрессионное тестирование.

*   Сборка финального APK через GitHub Actions.

*   Подготовка демонстрации и презентации.

*   Доставка: Финальный APK, обновленный README с инструкцией по запуску, тестовые аккаунты, презентация.

---

11. Уникальные функции проекта (если останется время)

*   Расширенная статистика безопасности.

*   Фоновое сканирование установленных приложений.

*   Сканер сети Wi-Fi.

*   Интеграция с другими антивирусными API для двойной проверки.

*   Система рекомендаций по безопасности.